سجل تعديلات مشروع AI-COS Pharmacy

مرجع مستمر لتوثيق التعديلات التقنية، أسبابها، ونتائج التحقق.

| الحالة | آخر تحديث | الإصدار | اسم المشروع |
| --- | --- | --- | --- |
| مفتوح للتحديث المستمر | 2026-08-09 | 0.1 | AI-COS Pharmacy |

نطاق السجل

يُسجَّل هنا كل تعديل تم على ملفات المشروع، مع توضيح السبب، الملفات المتأثرة، وحالة الاختبار. لا تُكتب المفاتيح أو كلمات المرور أو أي بيانات حساسة داخل هذا المستند.

التحديث رقم 1 — تأمين الإعدادات والأسرار

| الحالة | التحقق | التعديل المنفذ | الملفات / الأثر |
| --- | --- | --- | --- |
| مكتمل | تم التحقق من وجود 296 ملفًا في النسخة الاحتياطية (22.8 MB). | إنشاء نسخة احتياطية قبل أي تعديل. | backups/ai-cos-pharmacy-pre-security-20260809-01 |
| مكتمل | نجح Next.js production build بعد التعديل. | إزالة مفتاح JWT الثابت؛ أصبح التطبيق يطلب AUTH_SESSION_SECRET عشوائيًا بطول 32 حرفًا على الأقل. | frontend/src/lib/auth.ts |
| مكتمل | تمت مراجعة قالب الإعداد ولم يُضمَّن فيه أي سر حقيقي. | إضافة AUTH_SESSION_SECRET إلى قالب إعداد الواجهة. | frontend/.env.local.example |
| مكتمل | تم إنشاء قواعد تجاهل لملفات البيئة والبيانات المحلية والكاش. | إضافة سياسة منع تتبع الأسرار للـBackend وقالب إعداد آمن. | backend/.gitignore و backend/.env.example |
| بانتظار إجراء خارجي | يتطلب دخول مالك المشروع إلى حسابات الخدمات السحابية. | تدوير كلمة مرور قاعدة Supabase ومفتاح Gemini الحاليين، ثم تحديث backend/.env محليًا فقط. | Supabase و Google AI Studio |

قاعدة التحديث التالية

بعد كل دفعة عمل، يُضاف صف جديد يوضح: التاريخ، التغيير، الملفات المتأثرة، سبب التغيير، ونتيجة الاختبار أو ما تبقى للتنفيذ.